# EduFlow MVP Tech Spec v1

第一版交付包：Tech Spec（MVP only）／Backlog／本週 DoD／第一個 Demo 流程／費曼筆記

文件定位 這份文件先不追求完整產品，而是把 Week 1 最重要的「可 demo MVP 包」寫清楚：先完成登入與今日任務頁，並搭配 backlog、DoD 與第一篇費曼筆記，確保你能開始做、也能開始講。

# 1. 背景與本次目標

依照你的 60 天藍圖，這個主線專案是教育產品型的 EduFlow，目標不是只學技術，而是交付一個能被 review 的系統。第 1 週的重點是「專案骨架 + 工程規範」，因此第一個版本只鎖定最小可展示流程。

本版產品目標：做出可展示、可講解、可往後擴充的 MVP。

本版流程目標：使用者可以登入，進入「今日任務頁」，看到當日任務與狀態。

本版工程目標：保留大型專案思維，先建立路由、型別、元件切分與驗收標準。

# 2. MVP 範圍（MVP only）

## 2.1 In Scope

登入頁：Email、Password、登入按鈕、基本驗證與錯誤訊息。

今日任務頁：顯示今日任務清單、狀態標記（To do／Doing／Done）、簡單進度區塊。

導頁邏輯：登入成功後進入今日任務頁；未登入不得直接進入今日任務頁。

資料來源：先用 mock data 或 local state，避免 Week 1 就把重心放到後端。

文件：Tech Spec、backlog、DoD、費曼筆記。

## 2.2 Out of Scope

註冊、忘記密碼、第三方登入。

真實後端 API、正式權限系統、資料庫。

提醒通知、日曆整合、拖拉排序、任務篩選器。

多角色權限（學生／講師／管理員）。

Firebase Hosting/Storage、CI/CD、測試自動化。這些留到後續週次。

## 2.3 成功標準

你可以在 3 分鐘內完整 demo 一次流程，不會卡在「下一步是什麼」。

畫面至少涵蓋：登入狀態、今日任務清單、任務完成狀態。

文件能說清楚：做什麼、不做什麼、為什麼先做這個。

# 3. 使用者故事與第一個可 Demo 流程

## 3.1 使用者故事

作為一位正在執行 60 天學習計畫的使用者，我想先登入系統，進入今日任務頁，快速知道今天該做什麼。

作為一位 demo 觀看者，我希望在短時間內理解：這個產品已經具備最小主流程，而不是只有零散元件。

## 3.2 Demo 流程

開啟 /login。

輸入示範帳號（例如 demo@eduflow.dev）與密碼。

前端做基礎驗證；若欄位為空或格式錯誤，顯示 inline error。

送出後顯示 loading 狀態；驗證成功則寫入 mock auth 狀態。

導向 /today。

今日任務頁顯示：歡迎區塊、今日任務 3–5 筆、任務狀態、今日完成數。

可點擊一筆任務切換成 Done，畫面即時更新完成進度。

## 3.3 頁面切片

| 頁面 | 必要區塊 | 本版驗收 |
| --- | --- | --- |
| /login | Logo／標題、Email、Password、登入按鈕、錯誤訊息 | 可驗證、可送出、可導頁 |
| /today | 歡迎區塊、今日任務卡片、完成進度、登出按鈕 | 可顯示任務、可切換完成狀態 |
| 共享 layout | Header、頁面容器、空狀態與 loading 樣式 | 畫面一致，不是零散頁面 |

# 4. Tech Spec v1（第一版）

## 4.1 產品需求摘要

FR-01：使用者可在登入頁輸入帳密並提交。

FR-02：系統需提供欄位驗證與錯誤提示。

FR-03：登入成功後可導向今日任務頁。

FR-04：今日任務頁需顯示至少 3 筆任務資料。

FR-05：使用者可將任務標示為完成，進度區塊同步更新。

FR-06：未登入時，不可直接進入今日任務頁。

## 4.2 非功能需求

型別：不得使用 any 處理核心資料模型。

結構：頁面、feature、共用元件應有明確資料夾邊界。

一致性：Button、Input、TaskCard 至少有統一 props 與 loading/disabled 表現。

可 demo：不依賴後端；只要跑起前端即可完整展示流程。

## 4.3 技術決策（v1）

框架：Next.js App Router + React + TypeScript。

狀態策略：本版 auth 與 tasks 先以 local state 或簡化 global state 實作，重點是把資料模型與流程立起來。

資料來源：mock data；避免在 MVP 第一版就被 API 串接拖慢。

元件切分：LoginForm、TaskSummary、TaskList、TaskCard、AppHeader。

路由：/login、/today。

## 4.4 資料模型（v1）

| 型別 | 欄位 |
| --- | --- |
| User | id, name, email, isLoggedIn |
| Task | id, title, dueDate, status, estimatedMinutes |
| TodayTaskSummary | totalCount, doneCount, progressPercent |

## 4.5 風險與對策

風險：一開始就想做太多，導致第一週沒有任何可展示成果。對策：只鎖定登入與今日任務頁。

風險：太早串後端，卡在 API 與資料流。對策：先用 mock data 驗證畫面與流程。

風險：元件切分過度，反而拖慢開發。對策：只抽出重複且穩定的 UI 元件。

# 5. Backlog（10 項，含優先級）

| ID | Priority | 項目 | 說明／驗收要點 |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | P0 | 建立 Next.js + TS 專案骨架 | 可啟動、可切頁、資料夾結構完成 |
| B2 | P0 | 建立 /login 頁 | 含 Email、Password、按鈕、錯誤訊息 |
| B3 | P0 | 登入驗證與導頁 | 欄位驗證通過後導向 /today |
| B4 | P0 | 建立 /today 頁 | 顯示歡迎區塊、今日任務清單、完成進度 |
| B5 | P0 | 任務完成狀態切換 | 點擊任務可切換 Done，進度同步更新 |
| B6 | P1 | 共用 UI 元件 v1 | 至少 Button、Input、TaskCard 可重用 |
| B7 | P1 | Mock data 與型別模型 | User、Task、Summary 型別清楚，不用 any |
| B8 | P1 | 路由保護雛型 | 未登入導回 /login |
| B9 | P2 | 空狀態與 loading 樣式 | 資料為空或提交中時有基本 UX |
| B10 | P2 | README / Demo script | 可快速說明怎麼跑、怎麼 demo |

# 6. 本週 DoD（Definition of Done）

完成不是「畫面看起來差不多」，而是以下條件都成立。

## 產品面

可從 /login 成功進入 /today。

今日任務頁至少有 3 筆任務，且可操作一筆為完成。

可完整 demo 一次，不需要臨場解釋「這裡還沒接」。

## 工程面

程式碼可正常執行，無阻斷性錯誤。

核心型別已定義，未以 any 混過去。

頁面與元件切分有基礎結構，非全部塞在單一檔案。

## 品質面

按鈕 disabled / loading 與欄位錯誤至少有基本處理。

命名一致，路由與檔案位置合理。

README 或 demo script 已寫，別人知道如何操作。

## 文件面

Tech Spec v1 已完成。

10 個 backlog 已排序。

第一篇費曼筆記已完成。

# 7. 第一篇費曼筆記（約 200 字）

為什麼第一版要先做 MVP，而不是一開始就把所有功能都補滿？因為真正的風險通常不是功能不夠多，而是你做了很多東西，卻沒有一條完整可展示的主流程。MVP 的價值在於先證明：使用者能不能從 A 走到 B，產品核心是不是成立。對前端來說，第一版最重要的是把頁面骨架、資料模型、導頁邏輯與基本互動做出來。只要登入後能進到今日任務頁，並且能看到任務、操作任務，你就已經有一個可以被 review、可以被討論、也可以往後擴充的系統起點。先把主流程做通，比先做很多支線功能更有價值。

# 8. 下一步建議（緊接著做）

先完成 B1–B5，這五項做完就有第一個可 demo 版本。

B6–B8 作為第二批，補結構與穩定性。

B9–B10 最後補，確保體驗與展示完整。