# EduFlow 每週執行系統 v1

把一次性學習清單，改造成每週可重複生成計畫文件的 operating system

核心想法：每週先用固定輸入生成《週計畫文件》，再照同一個高密度迴圈執行，最後用 DoD、demo、閉卷測驗與 retro 收尾。

# 1. 為什麼要改造成可重複系統

原始 60 天藍圖很完整，但若每週都要重新想一次範圍、文件與驗收，執行成本會高。

你的真正需求不是更多待辦，而是固定輸入、固定輸出、固定驗收的週循環。

這樣一來，你每週都能生成對應的計畫文件，而且不會因為狀態不同就整套失控。

# 2. 這套系統的設計原則

MVP 優先：每週只追一個可 demo 的核心流程。

文件與實作同步：每做一個功能切片，就同步補 Tech Spec / backlog / 費曼筆記。

固定節奏勝過臨場發揮：週一規劃、週中實作、週末驗收與回顧。

每週都留下可展示資產：文件、程式、測試、demo 講稿、復盤。

# 3. 每週執行架構（Operating Loop）

| 時段 | 目的 | 主要動作 | 輸出 | 過關條件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 週一 | 規劃 | 定義本週主題、MVP 流程、風險、backlog 優先級 | Tech Spec vX、Weekly Plan | 範圍清楚，P0 ≤ 3 |
| 週二～四 | 實作 | 每天跑主動回憶 → 交錯實作 → 費曼 → 複習 | 程式碼、題庫、筆記 | 每天至少一個功能切片 |
| 週五 | 整合 | 補文件、補驗收、整理 demo | DoD 檢查表、demo script | 可從頭走完核心流程 |
| 週六 | 驗收 | 閉卷測驗、錄 demo、做 retro | 測驗答案、週回顧 | 知道下週先做什麼 |
| 週日 | 緩衝 | 休息或補進度 | — | 不新增新範圍 |

# 4. 每週固定輸入與固定輸出

## 4.1 固定輸入

本週主題：例如 Week 2 狀態管理與資料流。

本週唯一主流程：例如『登入 → 今日任務頁 → 完成一筆任務』。

本週技術焦點：例如 RTK Query + auth flow。

延續資產：上週未完成 backlog、現有 Tech Spec、既有 demo 問題。

時間預算：平日每天可投入幾小時、週末可投入幾小時。

## 4.2 固定輸出

| 文件 / 產出 | 內容 | 命名規則 | 最低要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| Weekly Plan | 本週目標、日任務、主動回憶題、費曼題 | W02_Weekly_Plan.docx | 每天都有任務 |
| Tech Spec vX | 範圍、流程、資料流、風險、DoD | W02_Tech_Spec_v2.docx | 只寫本週 MVP |
| Backlog Snapshot | 10–15 項故事卡，含 P0/P1/P2 | W02_Backlog.docx | P0 可在本週完成 |
| Demo Script | 3–5 分鐘可 demo 流程與講稿 | W02_Demo_Script.docx | 不靠臨場想 |
| Feynman Notes | 至少 1–2 篇白話輸出 | W02_Feynman_01.md | 150–250 字 |
| Weekly Retro | 做對 / 卡住 / 下週調整 | W02_Retro.docx | 必須有下週決策 |

# 5. 每週文件生成流程（先產文件，再做事）

先決定本週唯一主流程。例：『登入 + 今日任務頁』。避免同一週同時追三個主流程。

寫 Tech Spec vX（MVP only）。只寫這週一定要交付的流程、頁面、狀態、風險與 DoD。

列 backlog 並做優先級排序。P0 是本週一定完成；P1 是有餘裕再做；P2 是記錄，不承諾。

把 P0 backlog 映射到 Day 1～Day 6。每天都要有可檢查的功能切片。

為每天生成 5 題主動回憶題 + 1 題費曼輸出題，讓學習與交付綁在一起。

週五把文件補齊，確認 demo script、DoD、待修清單。

週六做閉卷測驗與回顧，再把未完成項轉成下週輸入。

# 6. 每週 DoD（Definition of Done）框架

功能完成：核心流程可以從頭走完，不靠手動跳步。

文件完成：Weekly Plan、Tech Spec、Backlog、Demo Script、Retro 都存在且可閱讀。

品質完成：至少過 lint；關鍵流程有最低限度驗證；錯誤、loading、empty state 有基本處理。

可說完成：你能在 3 分鐘內講清楚這週做了什麼、為什麼這樣切、目前風險是什麼。

可延續完成：下週第一天不需要重新想一遍，直接用這週 retro 續做。

# 7. 推薦的每週文件夾結構

/planning /week-01 W01_Weekly_Plan.docx W01_Tech_Spec_v1.docx W01_Backlog.docx W01_Demo_Script.docx W01_Feynman_01.md W01_Retro.docx /week-02 ...

# 8. 每週生成 Prompt 模板（給 Agent / Skill 用）

請根據以下輸入，生成本週計畫文件： - week_label: - weekly_theme: - single_demo_flow: - tech_focus: - carry_over_backlog: - time_budget: - current_project_state: 輸出必須包含： 1. 本週目標（限 3 條） 2. MVP scope（只列本週一定做） 3. 10 個 backlog（標 P0/P1/P2） 4. Day 1–Day 6 任務切片 5. 每天 5 題主動回憶題 6. 每天 1 題費曼輸出題 7. 本週 DoD 8. 風險與依賴 9. Demo script 草稿 10. Weekly retro 欄位

# 9. 以你目前專案為例：第一輪週循環怎麼跑

本週唯一主流程：登入 → 今日任務頁。

本週文件先做最小集合：Tech Spec v1、Backlog、DoD、Demo Script、Feynman Note。

P0 只放：登入頁 UI、表單驗證、任務頁列表、假資料顯示、可 demo 導航。

P1 再放：任務完成狀態、空狀態、錯誤處理。

P2 才放：真正 API、權限、測試覆蓋、動畫優化。

# 10. 你之後每週要做的其實只有三件事

更新本週輸入：主題、主流程、技術焦點、延續 backlog。

用固定模板生成本週文件。

照固定節奏執行，週末回收成下週輸入。

# 附錄 A｜Weekly Plan 文件模板（可直接複製）

以下是你每週都要生成的一份計畫文件骨架。

## A1. 本週摘要

週次：

主題：

唯一主流程：

技術焦點：

本週時間預算：

## A2. 本週目標

目標 1：

目標 2：

目標 3：

## A3. MVP Scope

In Scope：

Out of Scope：

## A4. Backlog（P0 / P1 / P2）

P0：

P1：

P2：

## A5. Day 1–Day 6 計畫

Day 1：

Day 2：

Day 3：

Day 4：

Day 5：

Day 6：

## A6. 主動回憶題

Day 1 題庫：

Day 2 題庫：

Day 3 題庫：

## A7. 費曼輸出

本週至少 1 篇：

## A8. DoD

功能完成：

文件完成：

可 demo：

可說明：

## A9. 風險 / 依賴

風險 1：

風險 2：

依賴：

## A10. 週末回顧

• 本週亮點：

• 問題：

• 下週先做什麼：